## Slide 1: مرداد و شهریور 1405
گزارشی از تعمیرات انجام شده در ساختمان پژوهشگاه

## Slide 3: مرحله اول: بررسی وضعیت موجود
بررسی مشکلات موجود
تهیه لیست جامعی از نیازمندی‌، نقص‌ها، خرابی‌ها و...)
ارزیابی ایمنی ساختمان
فیلم
فیلم

## Slide 4: برنامه‌ریزی تعمیرات
تدوین مراحل و اولویت انجام تعمیرات
زمان‌بندی
تخصیص منابع
  هزینه‌ها و منابع مالی
  برآورد هزینه‌های تعمیرات

## Slide 5: انواع تعمیرات انجام شده
تعمیرات ساختاری (فونداسیون، دیوارها، سقف و... )
تعمیرات تاسیساتی (برق، لوله‌کشی، تهویه)
بهسازی‌های داخلی و خارجی (رنگ‌آمیزی، کف‌پوش)
و...

## Slide 6: نمونه ای از مهمترین اقدامات انجام شده اعم از ساخت، بهسازی و تعمیرات
ورودی ساختمان اصلی(لابی)
پله ها و پاگردها
پارکینگ
باغچه و ورودی پارکینگ
رنگ آمیزی دربها
رنگ آمیزی،تعویض یا تعمیر لوله های تاسیسات
بهسازی و تعمیرات در سرویس های بهداشتی(تعویض روشویی، شیرآلات و...)
شستشوی نما

## Slide 7
جمع آوری سرامیک‌های فرسوده کف لابی
ترمیم و تکمیل سنگ کاری لابی پس از جمع آوری سرامیک کف
اجرای لایه برداری و پرداخت کاری سنگ کف لابی با دستگاه کف ساب

## Slide 8
فیلم

## Slide 9
لایه برداری و پرداخت کاری سنگ پله های ساختمان مرکزی
لایه برداری و پرداخت کاری سنگ پاگرد های ساختمان
ترمیم و تعویض سنگ پله های شکسته شده در ساختمان مرکزی
جمع آوری سرامیک به شدت آسیب پذیر در طبقه منفی۱
پله ها و پاگردها

## Slide 14: رنگ آمیزی، تعویض یا تعمیر لوله های تاسیسات

## Slide 15: ورودی ساختمان

## Slide 16: ورودی ساختمان

## Slide 17: پارگینگ

## Slide 19: سرویس بهداشتی

## Slide 22
لایه برداری و پرداخت کاری سنگ پله های ساختمان مرکزی
لایه برداری و پرداخت کاری سنگ پاگرد های ساختمان
ترمیم و تعویض سنگ پله های شکسته شده در ساختمان مرکزی
جمع آوری سرامیک به شدت آسیب پذیر در طبقه منفی۱
ترمیم بتن دیوارها و ستون های بتنی ساختمان با مصالح ترمیمی بتن
اجرای روکش کنتکس رولکس در طبقه منفی ۱
جمع آوری سنگ های آسیب دیده و تخریب شده در ورودی پارکینگ
افزایش ارتفاع دیوار باغچه ورودی پارکینگ و سنگ کاری مجدد آن
اجرای خط کشی و مرز بندی پارکینگ ها با رنگ اپوکسی

## Slide 23
فیلم
فیلم
نصب سنسور های حرکتی در پارکینگ ها جهت مدیریت مصرف انرژی

## Slide 24
رنگ آمیزی درب ها ی ورودی ساختمان و درب های انباری ها و برخی از درب های چوبی ساختمان
.رنگ آمیزی لوله های مربوط به تاسیسات جهت جلوگیری از پوسیدگی
ترمیم سقف های کاذب آسیب دیده و تعویض سقف های شکسته
جمع آوری قرنیز های فرسوده راه پله ها و نصب قرنیز جدید
تعمیر شیر آلات خراب در ساختمانهای مرکزی ، کریم خان و فرهنگ
تعمیر و بندکشی سرامیک سرویس های بهداشتی ساختمان مرکزی
۱شستشوی نمای جلو و پشت ساختمان دانشنامه نگاری توسط راپل کار
گل کاری باغچه و گلدان های ورودی ساختمان مرکزی
نصب چراغ های روشنایی جدید جهت تامین روشنایی پارکینگ ها
نصب سنسور های حرکتی در پارکینگ ها جهت مدیریت مصرف انرژی

## Slide 25: برخی از تغییرات
تعویض هواکش 40 عدد
1300 مورد لایه برداری، پولیش و کف سابی
13 عدد تعمیر و نصب توالت فرنگی
21 عدد نصب پنل روشنایی
50 عدد نصب براکت هوایی روشنایی خطی پارکینگ

## Slide 26: آسانسورها

## Slide 27: شستشوی نما
فیلم

## Slide 28: نتایج و دستاوردها
بهبودهای حاصل شده

## Slide 29: چالش‌ها و راهکارها
مشکلاتی که در حین تعمیرات با آن‌ها مواجه شدیم
راهکارهای پیشنهادی برای آینده

## Slide 30
تهیه و تنطیم بسته پیشنهادی برای نگهداری بهتر از ساختمان‌ها در آینده(با مشارکت همکاران)
تهیه و تنظیم آداب و اقتضائات نگهداری اجزا برای همکاران خدماتی و... .

## Slide 31
این اقدامات به همت، پیگیری، تعهد و دلسوزی همکاران عزیز پژوهشگاه انجام گرفته است.